PROGRAMUL LUCRĂRILOR DE INVESTIŢII, REPARAŢII, DOTARE ŞI MODERNIZARE 

PE ANII 2007 / 2008 / 2009

	Nr.

crt.
	O B I E C T I V 
	Valoare estimată în lei fără TVA – RON 

	
	
	Total:
	din care cu execuţie în anul:

	
	
	
	2007
	2008
	2009

	1.
	Realizarea unui parcaj auto supraetajat, în curtea de serviciu – pentru clienţi şi angajaţi – cu o capacitate de cca. 200 locuri.
	12.936.000
	6.000.000
	6.936.000
	

	2.
	Acoperirea şi închiderea teraselor pietonale pe laturile de nord şi vest.
	875.000
	350.000
	525.000
	

	3.
	Modernizarea faţadelor de nord, est şi vest ale Centrului Comercial MERCUR (500.000 euro)
	1.750.000
	702.000
	524.000
	524.000

	4.
	Amenajarea terasei clădirii Centrului comercial MERCUR pentru realizarea unor spaţii în care să se desfăşoare activităţi de divertisment, distracţie şi petrecere a timpului liber.
	2.000.000
	860.000
	1.140.000
	

	5.
	Montarea a două ascensoare panoramice pentru acces pe etaje şi pe terasa Centrului Comercial MERCUR.
	300.000
	-
	150.000
	150.000

	6.
	Extinderea suprafeţelor sălilor de vânzare din tronsonul nou prin obturarea golurilor prevăzute pentru scările rulante.
	87.500
	87.500
	
	

	7.
	Execuţia unei reparaţii capitale a scărilor rulante.
	415.000
	215.000
	200.000
	

	8.
	Execuţia unor lucrări de construcţie şi amenajare în vederea realizării unor birouri pentru personalul TESA în etajele 4 şi 5 – tronson nou – şi echiparea acestora cu mobilierul necesar.
	95.000
	95.000
	
	

	9.
	Execuţia lucrărilor de amenajare a spaţiilor din spatele restaurantului pentru asigurarea condiţiilor impuse de Sistemul de management al siguranţei alimentului, referitoare la fluxurile personalului la intrare şi ieşire din serviciu.
	100.000
	100.000
	
	

	10.
	Înlocuirea iluminatului în magazii din becuri cu incandescenţă în lămpi cu tuburi de neon.
	30.500
	30.500
	
	

	11.
	Realizarea a două plafoane false termoizolante pentru protecţia instalaţiilor de alimentare şi evacuare ape pe rampele de încărcare – descărcare. 

	300.000
	150.000
	150.000
	

	12.
	Înlocuirea tablourilor electrice care deservesc centralele de ventilaţie din restaurant şi iluminatul reclamelor luminoase.
	8.750
	8.750
	
	

	13.
	Împrospătarea parcului de calculatoare şi imprimante prin înlocuirea celor uzate fizic şi moral şi cumpărarea licenţelor corespunzătoare.
	52.000
	52.500
	
	

	14.
	Achiziţionarea unui copiator cu interfaţă de printare.
	10.500
	10.500
	
	

	15.
	Realizarea unor panouri de afişaj luminos pentru reclame, publicitate şi informaţii.
	105.000
	105.000
	
	

	16.
	Revizii şi reparaţii curente la ascensoarele pentru mărfuri şi la cele pentru persoane din complexul nou.
	17.500
	17.500
	
	

	17.
	Execuţia unor lucrări de întreţinere şi reparaţii la depozitele din str. Caracal nr. 105.
	15.000
	15.00
	
	

	18.
	Cumpărarea unei autoutilitare pentru transport marfă.
	100.000
	100.000
	
	

	19.
	Realizarea unui mini atelier mecanic echipat cu scule de banc.
	18.000
	18.000
	
	

	20.
	Modernizarea spaţiului comercial din Calea Bucureşti: bloc P3, P4, P5.
	110.000
	110.000
	
	

	21.
	- Dotarea cu echipament de lucru şi de protecţie pe linie de Protecţia       Muncii, protecţie civilă şi P.S.I.
	12.500
	12.500
	
	

	22.
	Acţiuni pentru întreţinerea şi îmbunătăţirea Sistemului de Management al Calităţii şi Sistemului de Siguranţă a Alimentului..
	3.250
	3.250
	
	

	
	VALOARE TOTALĂ
	19.342.000
	9.043.000
	9.625.000
	674.000


CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

ŞALAPA VASILE

VIGARU IOAN

FILIPESCU IOANA

BĂDESCU ILIE

BUZIERNESCU RĂDUCU EMIL

IV/CV/1 ex.

�PAGE \# "'Pagina: '#'�'"  ��





PAGE  
2

